INFORME EJECUTIVO

Bitácora de desarrollo

Integración NetSuite - Facturama para certificación CFDI 4.0

| Proyecto | NS PAC Integration Facturama |
| --- | --- |
| Repositorio | saulkgames/NS_PAC_Integration_Facturama ¦ rama main |
| Periodo | 1 al 14 de agosto de 2026 |
| Fuente principal | docs/development-log.md y código vigente en GitHub |
| Estado | Pendiente de validación end-to-end |

# Mensaje ejecutivo

Conclusion: La integración ya cuenta con una arquitectura modular y un contrato de retorno alineado con E-Documents. El bloqueo para declarar el flujo listo no está en el timbrado: está en preservar el éxito fiscal cuando fallan tareas locales posteriores como recuperar el XML o generar el PDF.

Avance confirmado: existe evidencia reportada de conexion y timbrado de una Cash Sale, junto con XML y captura de campos certificados.

Madurez técnica: el flujo separa configuración, API, manejo de respuestas, campos CFDI, archivos y logging; el Audit Trail se delega al framework nativo.

Brecha crítica: una excepcion posterior al UUID cae en el catch general y devuelve estado de error, lo que puede ocultar una certificación ya realizada y favorecer un reintento duplicado.

Prioridad recomendada: persistir UUID e identificador del PAC inmediatamente después del éxito fiscal y desacoplar las operaciones recuperables de XML/PDF.

# 1. Estado del desarrollo

La bitácora registra tres hitos consecutivos. Todos permanecen pendientes de validación porque la evidencia disponible no demuestra una ejecución única y completa desde el envio hasta el Audit Trail nativo.

| Fecha | Hito | Evidencia principal | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 ago | Base inicial | Proyecto SDF, plug-in SuiteScript 2.0 y cuatro módulos; commit 999df9c. | Por validarPor validar |
| 07 ago | Cash Sale y auditoría | Timbrado reportado, XML y captura de campos; commit 3322e51 y merge cb65f02. | Por validarPor validar |
| 14 ago | Retorno nativo y PDF | Response handler, buildExtraFields, plantillas por tipo y mejoras de error; commits 9e8defb, cd3501b y 535a06e. | Por validarPor validar |

Tabla 1. Evolucion documentada en la bitácora oficial. Fuente: docs/development-log.md.

## Lectura ejecutiva del estado

Funcionalidad existente: preparacion del payload, autenticación, POST al PAC, clasificación de respuestas, descarga/guardado de XML, mapeo fiscal, QR, PDF y retorno nativo.

Validacion parcial: el mensaje del commit y los artefactos de prueba respaldan el timbrado de Cash Sale, pero no una prueba end-to-end reproducible con el código vigente.

Cobertura pendiente: Invoice, Cash Sale, Credit Memo, Item Fulfillment y Customer Payment; estados, botones, correo, permisos y gobernanza.

# 2. Lógica implementada

El Sending Method opera de forma síncrona. Primero obtiene y certifica el documento; después ejecuta tareas locales necesarias para completar la experiencia de E-Documents.

Figura 1. Flujo actual y punto de riesgo posterior al timbrado. Elaboracion propia a partir del código vigente.

Hallazgo central: El código reconoce como éxito los códigos HTTP 200, 201 y 208, o cualquier respuesta con UUID. Sin embargo, getXml, saveXml, buildExtraFields y generateCertifiedPdf siguen dentro del mismo try/catch; una falla en cualquiera de esas etapas devuelve eDocStatus 4.

# 3. Mapa conceptual de arquitectura

La solución se implementa como una personalización SDF de NetSuite y utiliza un plug-in SuiteScript 2.0 como orquestador. La modularidad actual permite aislar responsabilidades y facilita la siguiente etapa de robustecimiento.

Figura 2. Arquitectura lógica vigente del proyecto. Fuente: manifest.xml y módulos SuiteScript en main.

## Capas y responsabilidades

Plataforma: NetSuite E-Documents, Mexico Compliance, transacciones y plantillas FreeMarker.

Orquestacion: pi_sads_fama_connector.js coordina contexto, configuración, PAC, artefactos y retorno al framework.

Servicios internos: config, API, response handler, CFDI, archivos y logger encapsulan responsabilidades especializadas.

Persistencia: custom record por subsidiaria y File Cabinet; las definiciones SDF de los custom records no están actualmente versionadas.

Servicios externos: Facturama API-Lite certifica CFDI 4.0; el QR dirige al servicio de verificacion del SAT.

# 4. Confirmado, interpretado y pendiente

| Clasificacion | Contenido | Implicacion ejecutiva |
| --- | --- | --- |
| Hecho confirmado | El repositorio contiene un proyecto SDF Account Customization y un plug-in SuiteScript 2.0 modular. | La base de solución y sus limites son auditables en código. |
| Hecho confirmado | El response handler acepta 200, 201, 208 o UUID como certificación; el conector usa buildExtraFields y retorno eiStatus. | Las correcciones estructurales del 14 de agosto están presentes en main. |
| Evidencia reportada | El commit del 7 de agosto reporta conexion y timbrado de Cash Sale; existen XML y captura de prueba. | Hay una señal funcional positiva, aunque no una validación reproducible completa. |
| Interpretacion técnica | El UUID es el límite transaccional fiscal y debe persistirse antes de XML/PDF. | Reduce el riesgo de duplicidad y permite reintentos locales controlados. |
| Pendiente | No existe evidencia de una misma corrida con estado, Audit Trail, XML, PDF y campos completados. | No se recomienda declarar el desarrollo listo para producción. |
| Pendiente | No están documentados permisos, consumo de gobernanza ni pruebas de los cinco tipos de transacción. | El riesgo operativo y de capacidad aún no está cuantificado. |

Tabla 2. Separacion entre evidencia, interpretacion y trabajo pendiente.

## Decisiones tecnicas relevantes

Delegar el Audit Trail al framework nativo, descartando la insercion manual del registro de auditoría.

Tratar 208 Already Reported y la presencia de UUID como éxito fiscal para recuperar documentos ya certificados.

Resolver plantillas PDF por tipo interno de transacción desde la configuración de cada subsidiaria.

# 5. Riesgos y controles prioritarios

La prioridad combina impacto fiscal, probabilidad operativa y capacidad de recuperación. Las acciones propuestas no implican que el riesgo ya haya ocurrido; indican donde concentrar la validación.

| Prioridad | Riesgo | Evidencia | Control recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Retimbrado de un CFDI ya certificado por fallo posterior en XML/PDF. | Catch general devuelve estado 4 después de obtener UUID. | Persistir UUID/Id PAC; separar estado fiscal y estado local; reintentos idempotentes. |
| Alta | Falsa sensación de cierre por pruebas parciales. | No hay evidencia end-to-end en una sola ejecución. | Caso controlado con trazabilidad completa, capturas, archivos y Audit Trail. |
| Alta | Dependencias de configuración no reproducibles. | Custom records retirados de SDF mientras el código los consulta. | Versionarlos o declararlos formalmente como prerrequisito de despliegue. |
| Alta | Exposición de datos fiscales o credenciales. | Logger y artefactos de Tests pueden contener información operativa. | Permisos minimos, redaccion, retención y sanitizacion del repositorio. |
| Media | Destino de archivos dependiente del entorno. | Folder ID -15 permanece fijo en el módulo de archivos. | Parametrizar carpeta y validar permisos en sandbox/producción. |
| Media | Consumo sincrónico no cuantificado. | No hay medicion de unidades de gobernanza. | Instrumentar consumo y definir umbrales por tipo de transacción. |

Tabla 3. Registro ejecutivo de riesgos derivado de la bitácora y la inspección del código actual.

# 6. Hoja de ruta para cierre

Criterio de salida: Un documento debe poder certificar, conservar UUID e Id del PAC, recuperar/guardar XML, generar/adjuntar PDF, actualizar campos y dejar Audit Trail nativo sin riesgo de duplicar el timbrado.

## Fase 1 - Proteger el resultado fiscal

Persistir UUID e identificador del PAC inmediatamente después de una respuesta fiscal exitosa.

Separar errores del PAC de errores locales; impedir que XML/PDF cambien una certificación a fallo de certificación.

Definir comportamiento idempotente para 208, UUID existente y reintentos de recuperación.

## Fase 2 - Validar el camino completo

Corregir y probar la decodificación Base64 y el guardado del XML en una carpeta parametrizada.

Ejecutar Cash Sale end-to-end y recopilar evidencia: respuesta PAC, UUID, XML, PDF, campos, estado y Audit Trail.

Validar matriz de respuestas 200, 201, 208, 400, 401, 403, 404, 500, 503 y respuesta con UUID.

## Fase 3 - Preparar operación y despliegue

Probar Invoice, Cash Sale, Credit Memo, Item Fulfillment y Customer Payment, incluyendo envio por correo.

Versionar o documentar prerrequisitos de custom records y campos de plantillas; validar roles y permisos.

Medir gobernanza, sanitizar artefactos de prueba y acordar retención del logger.

## Indicadores de aceptación

| Dominio | Evidencia mínima | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Fiscal | UUID, Id PAC y código de respuesta | No se vuelve a timbrar un CFDI certificado |
| NetSuite | Estado, campos y Audit Trail | Actualizacion nativa consistente |
| Artefactos | XML legible y PDF correcto | Archivos adjuntos y recuperables |
| Operacion | Permisos, correo y gobernanza | Ejecucion controlada por rol y volumen |

Tabla 4. Evidencia necesaria para cambiar el estado de pendiente de validación a completado.

# 7. Fuentes y trazabilidad

El informe se basa exclusivamente en la bitácora oficial y en archivos vigentes consultados en la rama main. No se utilizaron conversaciones externas ni se reprodujeron credenciales o datos fiscales sensibles.

Bitácora oficial: docs/development-log.md

Commit inicial: 999df9c

Cash Sale y auditoría: 3322e51

Retorno nativo: 9e8defb

PDF y flujo: cd3501b

Response handler: 535a06e

Comparación reciente: 243f13c...535a06e

## Archivos de código inspeccionados

pac_facturama_integration/src/manifest.xml y deploy.xml

pi_sads_fama_connector.js

lib/sads_fama_response_handler.js

lib/sads_fama_api.js, sads_fama_cfdi.js, sads_fama_config.js y sads_fama_files.js

Limitación: La ausencia de pull requests e incidencias se reporta según la bitácora. El informe no sustituye una validación funcional en sandbox ni una revisión de seguridad de la cuenta NetSuite.